Пояснительная записка

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, является  реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности – в целях повышения уровня и качества их жизни.

Правительство Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы муниципального образования городского округа «Воркута» создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (образовательным организациям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным учреждениям и т.д.), а также для беспрепятственного пользования автомобильным транспортом, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование  звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через пешеходные переходы.

Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации и беспрепятственный доступ к ней, в том числе с использованием специальных, адаптированных носителей.

Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации инвалидов, в том числе об объектах социальной инфраструктуры и оказываемых ими услугах (с учетом требований доступности объектов и услуг для граждан с различными видами нарушений функций и ограничений жизнедеятельности).

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных

сферах деятельности Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  (2017-2020 годы)» разработан в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12.12.2014 №ДМ-П12-9175 (п.11).

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к концу 2030 года на пришкольной территории и в здании образовательного учреждения беспрепятственного доступа к объекту и оказание образовательных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

- совершенствование нормативной правовой базы;

- реализация мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта образования, включая оборудование объекта образования необходимыми приспособлениями;

- реализация мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию услугами.

| № п/п | Наименование мероприятий | Содержание работы | Юридический адрес | Ожидаемый результат | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование нормативно-правовой базы |
| 1 | Внесение в локальные акты МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты разделов по работе с ОВЗ и инвалидами | Разработка адаптированных общеобразовательных программ для лиц с ОВЗ и инвалидов | г. Воркута, ул.Чернова, д. 2 А | Повышение доступности обучения лиц с ОВЗ и инвалидов | 2016-2030 | Руководитель МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты |
|  |  | Положение об адаптировании программ дошкольного образования | г. Воркута, ул.Чернова, д. 2 А | Повышение доступности обучения лиц с ОВЗ и инвалидов | 2016-2030 | Руководитель МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты |
| 2 | Разработка нормативно-правовой документации | Внесение изменений в штатное расписание с целью привлечения узких специалистов по работе с лицами ОВЗ | г. Воркута, ул.Чернова, д. 2 А | Повышение доступности обучения лиц с ОВЗ и инвалидов | 2016-2030 | Руководитель МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты |
|  |  | Разработка правил приема, перевода оформления возникновения и прекращения отношений между дошкольными образовательными учреждениями воспитанниками и родителями (законными представителями). |  | Повышение доступности обучения лиц с ОВЗ и инвалидов | 2016-2030 | Руководитель МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты |
|  |  | Заключение договоров на обучение по основным программам дошкольного образования (договор с родителями) | г. Воркута, ул.Чернова, д. 2 А | Повышение доступности обучения лиц с ОВЗ и инвалидов | 2016-2030 | Руководитель МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты |
| II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов |
| 3 | Территория, прилегающая к зданию МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты | Оборудование тротуаров съездами (пандусами) Текущий ремонт дорожного покрытия Установка направляющих табличек по пути движения к зданию | г. Воркута, ул.Чернова, д. 2 А | Создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и качество образования инвалидов и лиц с ОВЗ, независимо от места их проживания | 2025 год | Руководитель МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты, УГХиБ администрации МО ГО «Воркута», МБУ «СДУ» |
| 4 | Площадка для остановки специализированных средств. Обустройство входа в здание МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты | Установка указателей в месте специализированной стоянки для инвалидов. Установка направляющих двухуровневых поручней для незрячих граждан на входе в здание. Установка кнопки вызова на входе звуковой сигнализации | г. Воркута, ул.Чернова, д. 2 А | Создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и качество образования инвалидов и лиц с ОВЗ, независимо от места их проживания | 2025 год | Руководитель МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты |
| 5 | Обустройство входа в здании МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты | Установка информационных табло, световой и тактильной информации в зоне входной двери. Приобретение и обустройство входа в столовую, спортивный и актовый зал. Монтаж системы освещения в зоне входной двери | г. Воркута, ул.Чернова, д. 2 А | Создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и качество образования инвалидов и лиц с ОВЗ, независимо от места их проживания | 2025 год | Руководитель МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты |
| 6 | Устройство санитарно-гигиенических помещений в здании МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты | Реконструкция туалетных комнат. Установка системы вентиляции в санитарно -гигиенических помещениях. Установка направляющих поручней в санитарно -гигиенических помещениях. | г. Воркута, ул.Чернова, д. 2 А | Создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и качество образования инвалидов и лиц с ОВЗ, независимо от места их проживания | 2030 год | Руководитель МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты |
| 7 | Пути движения внутри здания МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты | Установка пиктограмм и предупреждающих знаков, информационных табло, световой и тактильной информации. Установка направляющих двухуровневых поручней для незрячих граждан на пути движения | г. Воркута, ул.Чернова, д. 2 А | Создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и качество образования инвалидов и лиц с ОВЗ, независимо от места их проживания | 2030 год | Руководитель МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты |
| 8 | Зона целевого назначения (кабинеты, классы) | Установка пиктограмм и предупреждающих знаков, информационных табло, световой и тактильной информации на пути следования к кабинетам и классам. Установка направляющих двухуровневых поручней для незрячих граждан в зонах целевого назначения. Реконструкция порогов в дверных проемах. | г. Воркута, ул.Чернова, д. 2 А | Создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и качество образования инвалидов и лиц с ОВЗ, независимо от места их проживания | 2030 год | Руководитель МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты |
| 9 | Комплекс мероприятий по материально-техническому обеспечению | Обустройство по 1 месту для учащихся по каждому виду нарушения здоровья в учебном кабинете. Приобретение и установка в учебном кабинете звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема - передачи информации в доступных формах. Приобретение и установка специализированных тренажеров и оборудования для занятий в спортивном зале | г. Воркута, ул.Чернова, д. 2 А | Создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и качество образования инвалидов и лиц с ОВЗ, независимо от места их проживания | 2030 год | Руководитель МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты |
| III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам |
| 10 | Реализация адаптированных образовательных программ | Разработка и реализация адаптированных образовательных программ | г. Воркута, ул.Чернова, д. 2 А | Повышение доступности обучения лиц с ОВЗ и инвалидов | 2016-2030 | Руководитель МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты |
| 11 | Работа с общественными организациями инвалидов | Сотрудничество с Обществом инвалидов | г. Воркута, ул.Чернова, д. 2 А | Позитивное отношение МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты к проблеме доступности образования лиц с ОВЗ и инвалидами | 2016-2030 | Руководитель МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты, специалисты |
| 12 | Дистанционная форма предоставления образовательных услуг | Оснащение рабочих мест педагогов и детей – инвалидов компьютерным, телекоммуникационным, специализированным оборудованием и программным обеспечением к сети Интернет | г. Воркута, ул.Чернова, д. 2 А | Информационно-методическая поддержка развития дистанционного образования детей-инвалидов | До 2030 | Руководитель МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты |
| 13 | Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ | Сотрудничество со СМИ, пропаганда идей милосердия, благотворительности, гуманного отношения к инвалидам. Размещение информации на сайте МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты об оказании образовательных услуг Консультация в режиме реального времени | г. Воркута, ул.Чернова, д. 2 А | Позитивное отношение МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты к проблеме доступности образования лиц с ОВЗ и инвалидами | 2016-2030 | Руководитель МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты, специалисты |
| IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для объектов, услуг |
| 14 | Подготовка и проведение семинаров, курсов повышения квалификации | Участие в семинарах и других мероприятиях по проблемам инвалидов | г. Воркута, ул.Чернова, д. 2 А | Повышение компетентности педагогических работников по проблеме обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ | 2016-2030 | Руководитель МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты |
| 15 | Подготовка и реализация справочных, учебно-методических пособий, рекомендаций | Обеспечение информационно-методической поддержки инвалидов | г. Воркута, ул.Чернова, д. 2 А | Повышение компетентности педагогических работников по проблеме обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ | 2016-2030 | Руководитель МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты |
| 16 | Участие в видеоконференциях, проводимых Министерством образования и молодежной политики Республики Коми | Участие в семинарах и других мероприятиях по проблемам инвалидов | г. Воркута, ул.Чернова, д. 2 А | Повышение компетентности педагогических работников по проблеме обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ | 2016-2030 | Руководитель МБОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты |